Администрация городского округа Пушкинский Московской области

ЖУРНАЛ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Рег. № P001-957393139-7203944

Московская обл., г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. ХХ, кв. Х

________________________________________

(Подпись Заказчика или его представителя)

|  | Журнал содержит __ прошитых страниц «_____»____________________20___г. ___________________________________ (Подпись Заказчика или его представителя) |
| --- | --- |

Московская область

СОДЕРЖАНИЕ

| Стр. |
| --- |
| 1. | Указания к ведению Журнала | 3 |
| 2. | Общие данные | 4 |
| 3. | Список инженерно-технического персонала генподрядчика, заказчика и авторского надзора |  |
| 4. | Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования работ |  |
| 5. | Сведения о производстве работ |  |
| 6. | Особые отметки |  |
| 7. | Записи представителей авторского надзора |  |
| 8. | Перечень документов, предъявляемых комиссиями по приемке завершенного переустройства и (или) перепланировки помещений в жилых домах. |  |

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА РАБОТ

1.	Журнал ремонтно-строительных работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства ремонтно-строительных работ, выполняемых при переустройстве и (или) перепланировке помещений в жилом доме (далее объект ПП)

- Журнал ведется на каждом конкретном объекте ПП, для которого выдано решение Администрации.

3.	Журнал работ ведет лицо, ответственное за объект ПП (производитель работ, старший производитель работ), которое заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает руководителям смен (бригадирам) при посменной работе.

4.	Титульный лист заполняется при выдаче Журнала.

5.	Список инженерно-технического персонала, руководителей бригад рабочих (включая работников субподрядных организаций), получающих доступ в подъезд жилого дома и на объект переустройства, составляется лицом, ответственным за ведение Журнала.

6.	В специальной таблице в календарном порядке приводится перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и акты освидетельствования скрытых работ.

7.	Регулярные «Сведения о производстве работ» с указанием начала и окончания каждой работы являются основной частью Журнала, отражающей ход выполнения работ.

8.	При описании работ должны указываться затрагиваемые конструктивные элементы (инженерные системы) и их местоположение.

Здесь же должны приводиться сведения:

- о методах производства работ;

- применяемых материалах;

- количестве и профессиях занятых на объекте рабочих (с указанием фамилий бригадиров);

- проведенных испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (вхолостую или под нагрузкой), подача электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и др.;

- отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании;

- изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений;

- прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей;

- исправлениях или переделке выполненных работ (с указанием виновных);

а так же о других условиях производства работ.

9.	В разделе «Особые отметки» указывается время аварии или несчастного случая (если таковые имели место), дается краткое описание, дата составления акта (составление актов в таких случаях является обязательным).

10.	Журнал заполняется ясно и четко. Каждая запись в журнале фиксируется подписью лица, ответственного за его ведение. Вырывать из Журнала листы – запрещается.

11.	Замечания, требования и предложения Заказчика (технического надзора) по качеству выполненных работ и примененных материалов приводятся в разделе «Сведения о производстве работ».

12.	В разделе «Записи представителей авторского надзора» делаются письменные указания и разъяснения к эскизам и изменениям в рабочих чертежах.

13.	Представители Администрации и других контролирующих органов свои требования оформляют предписаниями на бланках установленной формы.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Основные показатели объекта:

общая площадь (кв.м) _____42,8_____________________________

местоположение (секция, этаж) ____8________________________

функциональное назначение ____жилое_______________________

- Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений:

Решение администрации от 31.07.2023 г. № P001-957393139-7203944

Состав работ:

- Демонтаж дверных блоков в ненесущих перегородках

- Демонтаж шкафов встроенных

- Демонтаж сантехприборов

- Демонтаж ненесущих перегородок

- Устройство проема в ненесущей стене h 120 мм от чистового пола в соответствии с проектным решением

- Устройство проема в несущей стене с усилением металлоконструкциями в соответствии с проектным решением

- Остекление балкона.

- Устройство ненесущих перегородок из ГКЛ и легкобетонных блоков в соответствии с проектным решением

- Устройство сантехнического короба с люком для доступа к инженерным коммуникациям

- Устройство пола без увеличения нагрузки на перекрытие. Устройство звуко-гидроизоляции пола

- Устройство санузла совмещенного на части площади коридора, ванной, туалета, встроенного шкафа в соответствии с проектным решением

- Устройство подиума с душем-трапом h 180 мм от уровня чистового пола в соответствии с проектным решением

- Устройство инсталляции под унитаз h 1300 мм с люком для доступа к коммуникациям в соответствии с проектным решением

- Установка сантехприборов в соответствии с проектным решением

- Устройство встроенного шкафа в соответствии с проектным решением

- Устройство спален

- Установка дверных блоков в ненесущих перегородках

- Подключение газовой плиты.

Продолжительность работ_____________________________________________

Режим работ: начало – 16.08.2023 окончание – ___.___. 2024   дни недели – пн, вт, ср, чт, пт.

Порядок и условия вывоза мусора: вывоз мусора производился строго в соответствии с Распоряжением Минэкологии МО от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области».

| Управляющий домом | ___________________________________________ Ответств. __________________________________ (Ф.И.О., телефон) |
| --- | --- |
| Подрядная организация | _ООО «РМТ»____Ген. дир. Михеев С.В._______ Ответств. __________________________________ (Ф.И.О., телефон) |
| Проектная организация | ____ ИП Зимин А.В.________________________ Ответств. __________________________________ (Ф.И.О., телефон) |

СПИСОК

инженерно-технического персонала подрядчика, заказчика, авторского надзора, занятых на объекте

| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность | Специальность и образование | Дата начала работы на объекте | Дата окончания работы на объекте | №№ телефонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Михеев С.В. | Гл.инженер | 30.08.2023 | 26.10.2023 | (495) 332-38-ХХ |

ПЕРЕЧЕНЬ

актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ

| №№ п/п | Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ) | Даты подписания актов, фамилии, инициалы и должности ответственных лиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство проема в несущей стене с усилением металлоконструкциями выполненного в жилой квартире | 07.09.2023 Представитель Генеральной подрядной организации ООО «РМТ», гл. инженер Михеев С.В. |
| 2 | Устройство гидроизоляции полов выполненных в жилой квартире | 28.11.2023 Представитель Генеральной подрядной организации ООО «РМТ», гл. инженер Михеев С.В. |
| 3 | Устройство звукоизоляции полов выполненных в жилой квартире | 28.11.2023 Представитель Генеральной подрядной организации ООО «РМТ», гл. инженер Михеев С.В. |

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

| Дата | Краткое описание и условия производства работ, должность, фамилия, И.О., и подпись ответственного лица. Замечания, требования и предложения технадзора Заказчика по качеству выполненных работ и примененных материалов | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- |
| 16.08.2023-17.08.2023 | Демонтаж дверных блоков в ненесущих перегородках Работы производились с использованием молотка, топорика, ломика, болгарки. Весь строительный мусор складывался в специальные мешки из полипропилена. Для работ привлечена демонтажная бригада. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 17.08.2023-18.08.2023 | Демонтаж шкафов встроенных Работы производились с использованием молотка, топорика, ломика, болгарки, перфоратора. Весь строительный мусор складывался в специальные мешки из полипропилена. Для работ привлечена демонтажная бригада. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 18.08.2023 -21.08.2023 | Демонтаж сантехприборов. Весь объем работ выполнен приглашенным сантехником. Работы производились с соблюдением всех ГОСТов и СНиПов. Ответственное лицо: Петрова Е.В. . | Выполнено |
| 21.08.2023-24.08.2023 | Демонтаж ненесущих перегородок Работы производились с использованием молотка, топорика, ломика, болгарки, перфоратора. Весь строительный мусор складывался в специальные мешки из полипропилена. Для работ привлечена демонтажная бригада Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 24.08.2023-25.08.2023 | Устройство проема в ненесущей стене h 120 мм от чистового пола в соответствии с проектным решением Работы производились с использованием молотка, болгарки, перфоратора. Весь строительный мусор складывался в специальные мешки из полипропилена. Для работ привлечена строительная бригада. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 07.09.2023-07.09.2023 | Устройство проема в несущей стене с усилением металлоконструкциями в соответствии с проектным решением. Выполнены работы по устройству проема размерами 940х2140 (h) мм (размер по «бетону» - без усиления металлоконструкциями и их оштукатуривания). Прорезка бетона для вновь устраиваемого проема выполнялась специальным инструментом, остающиеся участки несущей стены сохранились без повреждений (сколов и трещин). Перед началом резки под перекрытие подведены страховочные стойки. Вырезка проема производилась отдельными участками размером 300х300 мм и весом не более 40 кг. Выполнено усиление несущей стеновой панели в зоне проема металлоконструкциями в виде П-образной рамы. Работы выполнены ООО «ССР» в соответствии с договором подряда на выполнение ремонтно-строительных работ от 30 августа 2023 г. с соблюдением всех действующих норм. Ответственное лицо: Михеев С.В. _______ Петрова Е.В. _______ | Выполнено |
| 13.10.2023- 24.10.2023 | Остекление балкона. Работы по остеклению выполнены с соблюдением всех действующих норм специалистом- монтажником окон в соответствии с договором от 16 августа 2023 г. № 1350031 Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 18.10.2023-15.12.2023 | Устройство ненесущих перегородок из ГКЛ и легкобетонных блоков. При устройстве легкобетонных перегородок выполнено: разметка помещения, кладка перегородок из газобетонных блоков, армирование конструкции, отделочные работы. Легкобетонные перегородки возводились с обеспечением перевязки швов с использованием цементно-песчаного раствора В основании возводимой перегородки между перекрытием и первым рядом блоков использовалась виброгасящая прокладка. Между перегородкой и перекрытием сверху оставлен зазор 15 мм, который заполнен пластичным материалом (устройство деформационного шва). При устройстве перегородок из ГКЛ выполнено в том числе: разметка пола стена и потолка, установка металлического каркаса (направляющих профилей), обшивка каркаса листами ГКЛ толщиной 80 мм стоечного типа со звукоизолирующим заполнением (типа Tigi Knauf), отделочные работы согласно дизайн-проекту. Для помещений с влажными процессами использовались гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты (влагостойкие). Легкобетонные перегородки возводились до устройства пола, перегородка из ГКЛ – после устройства. Все работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 16.11.2023 - 20.11.2023 | Устройство сантехнического короба с люком для доступа к инженерным коммуникациям. При устройстве сантехнического коробоа использовались гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты (влагостойкие). Работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 24.11.2023- 28.11.2023 | Устройство звуко-гидроизоляции пола. Работы по устройству пола и его звуко-гидроизоляции выполнены ООО «ССР» в соответствии с договором подряда на выполнение ремонтно-строительных работ от 30 августа 2023 г. с соблюдением всех действующих норм. При выполнении работ применялись сертифицированные строительно – отделочные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. При выполнении работ по устройству шумо-гидроизоляции полов проведен авторский надзор с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Ответственное лицо: Михеев С.В. _______ Петрова Е.В. | Выполнено |
| 28.11.2023- 28.11.2023 | Устройство пола без увеличения нагрузки на перекрытие. Все работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований. Ответственное лицо: Петрова Е.В. |  |
| 15.01.2024 - 19.02.2024 | Устройство санузла совмещенного на части площади коридора, ванной, туалета, встроенного шкафа. Выполнено, в том числе: -разводка электрики и сантехнических коммуникаций (трубы REHAU) в соответствии с планом расстановки сантехнического оборудования. -собран коллекторный узел -установлен редуктор давления и система контроля протечек воды Neptun Bugatti Base (защита от протечек). -произведены отделочные работы, в местах возможного попадания жидкости выполнена облицовка стен керамической плиткой на всю высоту замачивания. Все работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 15.01.2024 - 19.02.2024 | Устройство подиума с душем-трапом h 180 мм от уровня чистового пола При производстве работ не затрагивалось межэтажное перекрытие, сверхнормативная нагрузка на перекрытия не создавалась. К зоне слива обеспечен доступ с возможностью устранения неисправностей в случае протечки. Выполнена гидроизоляция стен на высоту расположения душевой лейки эластичной гидроизоляцией KNAUF Флэхендихт. Работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с в соответствии с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01 85 Внутренний водопровод и канализация» с соблюдением всех действующих норм и требований. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 15.01.2024 - 19.02.2024 | Устройство инсталляции под унитаз h 1300 мм с люком для доступа к коммуникациям. Выполнен монтаж рамной инсталляции под унитаз h 1300 мм. Сделан люк для доступа к коммуникациям. Работы выполнены ремонтной бригадой специалистов в соответствии с требованиями нормативных документов. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| 15.01.2024 - 19.02.2024 | Установка сантехприборов Выполнена установка: - подвесного унитаза - раковины - душевого поддона Подключены смесители (для душа и раковины), гигиенический душ и СМ. Работа выполнена квалифицированным сантехником с учетом всех действующих норм. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| __.__.2024 - __.__.2024 | Устройство встроенного шкафа. Работы выполнены строго в соответствии с проектом бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований. Договор №________________________________ Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| __.__.2024 - __.__.2024 | Устройство спален. Отделка помещения проводилась в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарной гигиены жилых домов. Все работы выполнены согласно проекту, в том числе: -окраска стен и потолка -установка и подключение розеток, освещения -укладка ламината -сборка и расстановка мебели согласно проекту -установка дверного блока. Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |
| __.__.2024 - __.__.2024 | Установка дверных блоков в ненесущих перегородках. Весь объем работ выполнен приглашенным специалистом- монтажником дверей по договору № Ответственное лицо: Петрова Е.В. ____________ | Выполнено |
|  | Подключение газовой плиты (варочной панели)/ Работы выполнялись специалистом газовой службы по договору №_______, акт №_________ Ответственное лицо: Петрова Е.В. | Выполнено |

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

(заносятся время и описание аварий или несчастных случаев, имевших место на стройке, с указанием даты составленных актов)

Замечаний нет

ЗАПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Замечаний нет

1.	Данный лист предназначен только для записей представителей авторского надзора. Вырывать лист запрещается.

2.	Эскизы и изменения, касающиеся конструкций, делать на основных рабочих чертежах со ссылкой на них в настоящих записях.

Перечень

актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки конструктивных элементов, работ, ответственных конструкций и коммуникаций, предъявляемых комиссиям после завершения переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах*

| № п/п | Наименование документа | Дата | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акты освидетельствования скрытых работ |
| 1.1. | Устройство оснований под фундамент |  |  |
| 1.2. | Гидроизоляция фундаментов |  |  |
| 1.3. | Гидро- и теплоизоляция ограждающих конструкций |  |  |
| 1.4. | Гидроизоляция санитарных узлов, моечных, душевых, балконов, лоджий |  |  |
| 1.5. | Заделка балконов, прогонов, перемычек и настилов перекрытий, опирание других конструкций, заделываемых в стены |  |  |
| 1.6. | Армирование монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 1.7. | Крепление конструктивных элементов лоджий, карнизов, металлических конструкций, заделываемых в стены |  |  |
| 1.8. | Армирование отдельных монолитных участков |  |  |
| 1.9. | Устройство оснований под полы |  |  |
| 1.10 | Устройство гидроизоляции полов |  |  |
| 1.11 | Устройство пола без увеличения нагрузки на перекрытие |  |  |
| 1.12 | Перестановка внутридомового газового оборудования |  |  |

*Конкретный состав документов зависит от перечня выполняемых ремонтно-строительных работ.

Примечание:

1.	Документы представляются в 2-х экземплярах, сброшюрованных в отдельные папки. Экземпляр для Администрации представляется в подлинниках.

2.	Первым брошюруется Перечень документов, предъявляемых комиссии после завершения переустройства и (или) перепланировки помещений в жилом доме.

3.	Перечень подписывают Заказчик и представитель Мосжилинспекции.